57073《单位工程施工组织设计》期末试题

教学点：         学号：          姓名：         分数：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 评卷人 |  |  |  |  |  |  |

一、名词解释（每题3分，共6分）

1、施工顺序

2、时间定额

二、填空题（每空2分，共40分）

1、工程概况包括：( 　　　　　）概况、（　　　　　）概况、（　　　　　）概况。

2、施工顺序的最终目的是在保证质量与安全施工的前提下，做到充分（　　　　　）、（　　　　　）、（　　　　　）。

3、劳动力需要量计划主要是作为安排（　　　　　）、调配和衡量（　　　　）消耗指标、安排生活福利设施的依据。

4、单位工程施工组织设计的目的在于为（　　　　　　）的施工做战术部署，用以直接（　　　　　　）单位工程施工的重要文件。

5、对拟建工程的概况介绍、施工条件的说明及工程特点的分析，目的是使编制施工组织设计者心中有数，以便正确合理研究和选择（　　　　　　），提出相应的（　　　　　　）。

6、施工定额有两种形式：（　　　　　　）和（　　　　　　）。

7、施工机械需要量计划主要用于确定施工机具的类型、数量、（　　　　　　），落实施工（　　　　），（　　　　　　）。

8、施工用电的设计应包括（　　　　　　　）、（　　　　　　）、（　　　　　　　　）和配置。

三、判断题（每题2分，共计14分）

（　　　）1、单位工程开工前必须做好一系列准备工作，具备开工条件后应写出开工报告才能开工。

（　　　）２、建筑工程工地临时供水主要包括生产用水和生活用水。

（　　　）3、单位工程施工组织设计的编制程序是指单位工程施工组织设计的内容及各个组成部分形成的先后顺序以及互相之前的制约关系的处理。

（　　　）4、保证工程质量的关键是对施工组织设计的工程对象经常发生的质量通病制定防治措施。

（　　　）5、季节气候条件也是制约施工定额的因素之一。

（　　　）6、劳动力需要计划可作为现场劳动力调配的依据。

（　　　）7、施工供水管网的消防用水一般利用城市或建筑单位的永久消防设施。

四、简答题（每题8分，共40分）

1、简述砖混结构的建筑特工特点

2、单位工程施工进度计划的作用是什么？

3、单位工程施工组织设计的编制依据主要有哪些？

4、确定施工顺序有哪些基本原则？

5、单位工程施工平面图的设计原则有哪些？